UDKAST TIL KONTRAKT

om oprydning, håndtering, transport og bortskaffelse af

marint affald og storskrald

ved i fjordsystemerne ved Arfersiorfik og Nasuttooq

mellem

Kommune Qeqertalik

(Herefter benævnt Kunden)

OG

XXXXXX

(Herefter benævnt Leverandøren)

Kunden og Leverandøren benævnes samlet Parterne

Indhold

1.	Præambel	3

2.	Baggrund	3

3.	Parterne	3

4.	Definitioner	4

5.	Kontraktgrundlag	4

6.	Leverandørens ydelser	5

6.1.	Affaldsfraktioner	5

6.2.	Affald uden for forudsatte fraktioner	6

7.	Udførelsesperiode og tidsplan	6

8.	Særlige forhold ved opgaven	7

8.1.	Opgaveområdet	7

8.2.	Mængder	7

8.3.	Slutaffald	7

8.4.	Vejr og arktiske forhold	7

9.	Kvalitet, egenkontrol og dokumentation	7

9.1.	Slutrapport	7

10.	Kundens medvirken og repræsentant	8

11.	Samarbejde og kommunikation	8

12.	Miljø, sikkerhed og myndighedskrav	8

13.	Vederlag, fakturering og betaling	9

14.	Forsikring	9

15.	Forsinkelse	9

16.	Mangler	10

17.	Misligholdelse	10

18.	Tavshedspligt	11

19.	Force Majeure	11

20.	Ændringer	11

21.	Lovvalg og tvister	11

22.	Ikrafttrædelse, varighed og ophør	12

23.	Underskrifter	12

24.	Bilagsoversigt	12

Præambel

Denne kontrakt er indgået efter Kommune Qeqertaliks udbud af oprydning, håndtering, transport og bortskaffelse af marint affald og storskrald ved Sarfarsuarmi i Arfersiorfik efter Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner som ændret ved Inatsisartutlov nr. 28 af 25. juni 2026.

Kontrakten med tilhørende bilag fastlægger Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af den udbudte ydelse.

Baggrund

Naalakkersuisut har truffet beslutning om at oprette en ny nationalpark i Vestgrønland.

Etablering af nationalparken sker i et tæt samarbejde mellem Naalakkersuisut, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik med det formål at beskytte og bevare regionens enestående naturværdier, kystområder og rige dyreliv for kommende generationer.

Som en direkte konsekvens af denne beslutning, og for at sikre den nødvendige naturgenopretning og miljøbeskyttelse i det nye parkområde, har Kommune Qeqertalik med bistand fra Qeqertalik Business Council (QBC) iværksat denne oprydningsindsats.

Qeqertalik Business Council (QBC) er ikke kontraktpart, medmindre dette udtrykkeligt aftales skriftligt. QBC kan bistå kunden administrativt og kan udpeges som kontaktpunkt eller modtager af dokumentation efter kundens nærmere anvisning.

Parterne

- Ordregiver

Kommune Qeqertalik

Niels Egedes Plads 1
3950 Aasiaat

(”Kunden”)

&

- Leverandøren

[XXXXXXXXXXX]

- Kontaktpersoner

Som kontaktperson for Kommune Qeqertalik er udpeget,

Hanne Holm Andersen

Tlf.: +299 38 70 45 / +45 71 79 84 24

Mail: hha@qeqertalik.gl

Som kontaktperson for Leverandøren, [Indsæt kontaktoplysninger]

Kontaktpersonerne kan, hvor der ikke er angivet andet i Kontrakten, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra en Part, bindende disponere på vegne af Parterne.

Parterne kan uden varsel udpege en ny kontaktperson ved skriftligt at meddele dette overfor den anden Part.

Definitioner

| Affald | Marint affald, storskrald, miljøfarligt affald og øvrige affaldsfraktioner omfattet af ydelsesbeskrivelsen. |
| --- | --- |
| Farligt affald | Affald, herunder olieprodukter, batterier, restbrændstof og tilsvarende fraktioner, der kræver særskilt håndtering efter gældende regler. |
| Godkendt modtager | En modtager, behandlingsvirksomhed eller anden lovlig aftager, der lovligt kan modtage den pågældende affaldsfraktion. |
| Slutrapport | Leverandørens samlede digitale afrapportering med beskrivelse af udførte aktiviteter, affaldsmængder, kvitteringer, modtagelsesbeviser og fotodokumentation. |
| Ydelser | Samtlige ydelser og biydelser, som leverandøren skal levere efter kontrakten og bilagene. |

Kontraktgrundlag

Kontrakten består af nærværende kontraktdokument med følgende bilag:

- Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse

- Bilag 2: Leverandørens tilbud og tilbudsliste/prisskema

- Bilag 3: Tidsplan og mobiliseringsplan

- Bilag 4: Dokumentation for modtagere, godkendelser og eventuelle transport-/eksporttilladelser

- Bilag 5: Eventuelle præciseringer, spørgsmål/svar og rettelsesblade fra udbudsprocessen

Ved uoverensstemmelse mellem kontraktdokumentet og bilagene gælder følgende rangorden: 1) kontraktdokumentet, 2) bilag 1, 3) bilag 5, 4) bilag 2, 5) øvrige bilag. Leverandørens tilbud kan ikke begrænse eller fravige kravene i ydelsesbeskrivelsen, medmindre kunden udtrykkeligt og skriftligt har accepteret en sådan fravigelse.

Leverandørens ydelser

Leverandøren skal levere ydelserne fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med kontrakten, ydelsesbeskrivelsen, leverandørens tilbud og gældende lovgivning.

Leverandøren bærer det samlede ansvar for opgavens gennemførelse fra kortlægning til dokumenteret endelig bortskaffelse, herunder for følgende hovedydelser:

- identifikation og registrering af affald i det udpegede område, herunder placering, art og skønnet mængde

- opsamling af affald langs kysten og lastning på fartøj

- sortering og opdeling af affald i relevante fraktioner

- transport, herunder sikker sejlads og borttransport af alt indsamlet affald ud af området

- aflevering til og endelig lovlig bortskaffelse hos godkendt modtager

- særskilt håndtering af farligt affald, olieprodukter, batterier og restbrændstof

- dokumentation, fotoregistrering og slutrapportering

Leverandøren skal stille alt nødvendigt mandskab, fartøj, løftegrej, emballage, containere, sikkerhedsudstyr og øvrigt materiel til rådighed. Leverandøren kan ikke kræve særskilt betaling for materiel, bemanding, mobilisering, demobilisering, emballering, mærkning, intern sortering, dokumentation eller øvrige biydelser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af bilag 2.

Affaldsfraktioner

Opgaven omfatter som minimum følgende fraktioner:

| Nr. | Fraktion | Omfatter blandt andet | Estimeret volumen | Spænd ±20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Både og vrag | Skrog og joller, 6–8 enheder | 25 m³ | 20–30 m³ |
| 2 | Fiskeriaffald | Net, liner og fiskekasser i plast | 20 m³ | 16–24 m³ |
| 3 | Mekanisk affald | Påhængsmotorer (4–5 stk.), dunke, reservedele | 12 m³ | 9,6–14,4 m³ |
| 4 | Forbrugsaffald og emballage | Konserves, glas, dåser, gaspatroner | 25 m³ | 20–30 m³ |
| 5 | Hygiejneaffald | Vådservietter, bleer, sanitær plast | 5 m³ | 4–6 m³ |
| 6 | Jagt- og lejrudstyr | Defekte telte, beklædning, patronhylstre | 15 m³ | 12–18 m³ |
| 7 | Slagteaffald og biologiske rester | Knogler, skind og gevirer | 10 m³ | 8–12 m³ |
| 8 | Storskrald og marint plast | Opskyllet havplast og udefinerbart skrald | 15 m³ | 12–18 m³ |
| 9 | Miljøfarligt affald | Spildolie, udtjente batterier, kemikalier | 3 m³ | 2,4–3,6 m³ |
|  | I alt |  | 130 m³ | 104–156 m³ |

Affald uden for forudsatte fraktioner

Påtræffes affald, der ikke kan henføres til de angivne fraktioner, eller som ikke kan håndteres forsvarligt inden for kontraktens rammer, skal leverandøren straks underrette kundens repræsentant. Leverandøren må ikke efterlade affald, som er indsamlet eller flyttet, medmindre kunden skriftligt har godkendt en midlertidig sikret placering.

Udførelsesperiode og tidsplan

Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift. Opgaven skal udføres i perioden frem til udgangen af september 2026, medmindre kunden skriftligt godkender anden tidsplan.

Leverandøren skal senest ved kontraktindgåelsen fremsende en detaljeret mobiliserings- og udførelsesplan, som mindst skal angive mobilisering, sejlads, kortlægning, indsamling, lastning, borttransport, aflevering til godkendt modtager og demobilisering.

Leverandøren har initiativpligt til at sikre, at tidsplanen kan gennemføres. Leverandøren skal straks give kunden skriftlig meddelelse om forhold, der kan påvirke gennemførelsen, herunder vejrlig, materielnedbrud, sygdom, adgangsforhold eller manglende mulighed for modtagelse hos godkendt modtager.

Særlige forhold ved opgaven

Opgaveområdet

Opgaven udføres i det udpegede område ved Sarfarsuarmi i Arfersiorfik jf. kortmateriale (bilag 3). Områdets geografiske afgrænsning fremgår af kortbilag med koordinater og angivelse af kyststrækningens udstrækning.

Mængder

Kundens oplysninger om affaldsmængder er alene baseret på bedste skøn og er ikke udtømmende. Leverandøren bærer risikoen for, at de faktisk forekommende mængder og fraktioner kan afvige fra skønnene.

Slutaffald

Kunden modtager ikke slutaffaldet på kommunens lokale anlæg eller miljøstationer, medmindre dette udtrykkeligt aftales skriftligt. Leverandøren bærer det fulde tekniske, økonomiske og juridiske ansvar for at identificere og anvende godkendt modtager samt for at dokumentere endelig og lovlig bortskaffelse af alt affald.

Vejr og arktiske forhold

Leverandøren skal indregne, at opgaven udføres i et arktisk kystområde, hvor sejlads og landgang kan være umulig i perioder. Leverandøren bærer risikoen for almindelige vejrforhold, der med rimelighed kunne forudses ved kontraktindgåelsen, jf. dog pkt. 19 om force majeure.

Kvalitet, egenkontrol og dokumentation

Leverandøren skal etablere egnede egenkontrolprocedurer, der sikrer, at ydelserne udføres i overensstemmelse med kontrakten. Egenkontrollen skal som minimum omfatte registrering af affald, fraktionsopdeling, fotodokumentation, kontrol af farligt affald, transportdokumentation og modtagelsesbeviser.

Kunden kan til enhver tid kræve dokumentation for leverandørens egenkontrol og for, at affaldet er håndteret i overensstemmelse med gældende regler.

Slutrapport

Leverandøren skal aflevere en digital slutrapport til kunden og eventuelt QBC senest [antal] dage efter afsluttet bortskaffelse. Slutrapporten skal som minimum indeholde:

- detaljeret beskrivelse af de udførte indsamlingsaktiviteter

- oversigt over affaldsfraktioner opgjort i estimeret volumen og/eller styktal samt vægt, hvis professionel vejning er sket

- officiel kvittering, vejeseddel eller modtagelsesbevis fra godkendt slutmodtager

- særskilt dokumentation for farligt affald, olieprodukter, batterier og eventuel eksport ud af Grønland

- fotodokumentation fra før, under og efter indsatsen

- oversigt over eventuelle afvigelser, hændelser og korrigerende handlinger

Slutafregning kan først ske, når kunden har modtaget og godkendt slutrapporten og dokumentationen for endelig og lovlig bortskaffelse.

Kundens medvirken og repræsentant

Kunden udpeger en repræsentant, der fungerer som leverandørens primære kontaktpunkt under udførelsen. Kundens repræsentant kan være en medarbejder hos Kommune Qeqertalik eller en af kunden udpeget administrativ repræsentant, herunder QBC.

Kunden skal stille foreliggende kortmateriale, koordinater, kendte oplysninger om opgaveområdet og øvrige relevante oplysninger til rådighed for leverandøren. Kunden indestår ikke for, at oplysningerne er fuldstændige, og leverandøren skal selv foretage nødvendige faglige vurderinger som led i opgavens udførelse.

Kundens godkendelse af dokumentation, slutrapport eller andet materiale indebærer ikke, at leverandøren fritages for sit ansvar efter kontrakten eller gældende lovgivning.

Samarbejde og kommunikation

Parterne skal loyalt medvirke til en smidig og forsvarlig gennemførelse af opgaven. Leverandøren skal underrette kundens repræsentant [dagligt/ved hver væsentlig milepæl] om fremdrift og straks ved forhold, der kan påvirke opgavens gennemførelse.

Al væsentlig kommunikation, herunder meddelelser om forsinkelse, farligt affald, ændringer, afvigelser og godkendelser, skal ske skriftligt. Mundtlige aftaler er kun bindende, hvis de efterfølgende bekræftes skriftligt af kunden.

Miljø, sikkerhed og myndighedskrav

Leverandøren skal udføre ydelserne i overensstemmelse med alle til enhver tid gældende regler og myndighedskrav, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sikkerheds-, søfarts-, affalds- og transportregler.

Leverandøren er ansvarlig for alle nødvendige tilladelser, anmeldelser, registreringer, samtykker og godkendelser, som kræves for leverandørens udførelse, transport, eventuelle eksport og bortskaffelse af affaldet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af kontrakten.

Hvis affaldet helt eller delvist udføres af Grønland, skal leverandøren dokumentere status på anmeldelse, forudgående samtykke og øvrige myndighedskrav, inden affaldet udføres.

Leverandøren skal til enhver tid sikre, at affald ikke spredes, tabes eller efterlades uforsvarligt, og at allerede indsamlet affald sikres mod vejrlig, dyr, uvedkommende adgang og forurening.

Vederlag, fakturering og betaling

Kunden betaler det i bilag 2 angivne vederlag for leverandørens fulde og kontraktmæssige levering af ydelserne. Vederlaget omfatter samtlige omkostninger forbundet med opgaven, herunder mobilisering, mandskab, fartøj, løftegrej, emballage, containere, transport, modtagegebyrer, håndtering af farligt affald, dokumentation, rapportering og demobilisering, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af bilag 2.

Alle priser angives i danske kroner. Priserne er faste og kan ikke reguleres, medmindre ændringen er skriftligt godkendt af kunden efter pkt. 20.

Fakturering kan ske til [indsæt]

Betalingsbetingelserne er 30 dage fra kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Kunden kan tilbageholde betaling i det omfang, dokumentation, slutrapport eller ydelser ikke opfylder kontrakten.

Forsikring

Leverandøren skal i hele kontraktperioden være dækket af sædvanlige og lovpligtige forsikringer, herunder erhvervsansvarsforsikring, ansvarsforsikring for fartøj og relevante forsikringer for mandskab, materiel, løftegrej, miljøansvar og transport. Kunden kan kræve dokumentation for forsikringsdækningen.

Leverandøren skal sikre, at underleverandører er dækket af tilsvarende forsikringer i det omfang, deres ydelser gør dette relevant.

Forsinkelse

Der foreligger forsinkelse, hvis leverandøren ikke gennemfører ydelserne inden for den aftalte udførelsesperiode eller ikke overholder øvrige aftalte frister, og dette skyldes forhold, som leverandøren bærer risikoen for.

Leverandøren skal straks skriftligt give kunden meddelelse, hvis leverandøren må forudse risiko for forsinkelse. Meddelelsen skal angive årsag, forventet varighed, konsekvenser og foreslåede afhjælpende foranstaltninger.

Ved forsinkelse kan kunden kræve afhjælpning, kræve en opdateret tidsplan, tilbageholde betaling, kræve erstatning efter pkt. 17 og/eller ophæve kontrakten, hvis forsinkelsen er væsentlig.

Mangler

Der foreligger en mangel, hvis ydelserne ikke opfylder kontrakten, ydelsesbeskrivelsen, leverandørens garantier eller gældende lovgivning, eller hvis dokumentationen for udførelse og slutbortskaffelse er mangelfuld.

Som mangler anses blandt andet:

- manglende indsamling af affald inden for det udpegede område

- manglende eller uforsvarlig håndtering af farligt affald

- manglende dokumentation for lovlig modtagelse eller slutbortskaffelse

- mangelfuld slutrapport eller utilstrækkelig fotodokumentation

- efterladt, spredt eller usikret affald som følge af leverandørens forhold

- brug af modtager, materiel eller transportform, som ikke opfylder gældende krav

Kunden kan kræve afhjælpning, efterlevering, forholdsmæssigt afslag, tilbageholdelse af betaling, erstatning og/eller ophævelse ved væsentlige mangler. Afhjælpning skal ske uden særskilt vederlag og uden unødig forsinkelse.

Misligholdelse

En part kan ophæve kontrakten ved den anden parts væsentlige misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse fra leverandørens side anses blandt andet væsentlig forsinkelse, uforsvarlig miljøhåndtering, manglende lovlig bortskaffelse, manglende dokumentation, manglende forsikringsdækning eller tilsidesættelse af myndighedskrav.

Kunden kan straks ophæve kontrakten, hvis leverandøren bringer miljø, sikkerhed eller lovlig affaldshåndtering i væsentlig fare, eller hvis leverandøren ikke kan dokumentere adgang til godkendt modtager for relevante affaldsfraktioner.

Ved ophævelse kan kunden kræve dokumenterede direkte meromkostninger erstattet, herunder omkostninger ved gennemførelse af resterende oprydning, sikring af indsamlet affald og indhentelse af dokumentation.

Tavshedspligt

Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører skal iagttage tavshed om oplysninger vedrørende kundens, QBC’s eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med kontrakten, medmindre oplysningerne er offentligt tilgængelige eller videregivelse er nødvendig for kontraktens opfyldelse og sker lovligt.

Tavshedspligten består efter kontraktens ophør. Leverandøren må ikke anvende kundens navn, projektet eller fotos fra opgaven i markedsføring uden kundens forudgående skriftlige samtykke.

Force Majeure

Ingen part er ansvarlig for manglende opfyldelse, i det omfang opfyldelsen hindres af forhold uden for partens kontrol, som parten ikke ved kontraktindgåelsen burde have taget i betragtning og ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

Almindelige vejrforhold, sædvanlige sejladsbegrænsninger, materielnedbrud, underleverandørers forhold og sygdom hos leverandørens personale udgør ikke force majeure, medmindre forholdet efter en konkret vurdering opfylder betingelserne i første afsnit.

Force majeure kan kun påberåbes, hvis den berørte part straks giver skriftlig meddelelse til den anden part og løbende søger at begrænse virkningerne. Tidsfrister udskydes alene i det omfang og i den periode, force majeure-forholdet faktisk hindrer opfyldelse.

Ændringer

Ændringer i ydelserne, tidsplanen eller vederlaget kræver kundens forudgående skriftlige godkendelse. Leverandøren må ikke iværksætte ændringer med krav om merbetaling, før ændringen er skriftligt bestilt eller godkendt af kunden.

Hvis leverandøren under udførelsen konstaterer forhold, som efter leverandørens opfattelse nødvendiggør en ændring, skal leverandøren straks give kunden skriftlig meddelelse med beskrivelse af forholdet, konsekvens for tid, økonomi og opgaveløsning samt forslag til håndtering.

Ændringer kan alene gennemføres inden for rammerne af de udbudsretlige regler og principper, herunder gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet.

Lovvalg og tvister

Kontrakten er undergivet grønlandsk ret, dog således at privatretlige spørgsmål, som ikke er særskilt reguleret i grønlandsk ret, afgøres efter de almindelige obligationsretlige principper, der finder anvendelse i Grønland.

Parterne skal først søge enhver tvist løst ved forhandling mellem parternes kontaktpersoner. Hvis tvisten ikke løses, skal den efter anmodning fra en part løftes til ledelsesniveau hos parterne.

Hvis parterne ikke kan løse tvisten ved forhandling, afgøres tvisten ved Retten i Grønland som første instans.

Ikrafttrædelse, varighed og ophør

Kontrakten træder i kraft ved begge parters underskrift og løber, indtil leverandøren har opfyldt samtlige ydelser, kunden har godkendt slutrapporten, og endelig bortskaffelse er dokumenteret, medmindre kontrakten ophæves eller bortfalder tidligere efter sine bestemmelser.

Ved kontraktens ophør skal leverandøren uden ugrundet ophold udlevere alt materiale, dokumentation, fotos, kvitteringer, modtagelsesbeviser og øvrige oplysninger, som kunden har krav på efter kontrakten.

Leverandøren er ikke berettiget til at udøve tilbageholdsret i kundens materiale eller dokumentation.

Underskrifter

Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager ét eksemplar.

| For Kommune Qeqertalik | For [Leverandøren] |
| --- | --- |
| Dato: __________________________ | Dato: __________________________ |
| ________________________________ Navn: Titel: | ________________________________ Navn: Titel: |

Bilagsoversigt

Følgende bilag skal udfyldes og vedlægges i den endelige kontrakt:

- Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse

- Bilag 2: Leverandørens tilbud og tilbudsliste/prisskema

- Bilag 3: Tidsplan og mobiliseringsplan

- Bilag 4: Dokumentation for modtagere, godkendelser og eventuelle transport-/eksporttilladelser

- Bilag 5: Spørgsmål/svar, rettelsesblade og præciseringer fra udbudsprocessen