Bilag 1 – Ydelsesbeskrivelse

Udbud af indsamling, håndtering og borttransport af affald ved Sarfarsuarmi i Arfersiorfik.

Formål og baggrund

Naalakkersuisut har truffet beslutning om at oprette en ny nationalpark i Vestgrønland. Etableringen sker i samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik med det formål at beskytte og bevare regionens naturværdier, kystområder og dyreliv.

Som led heri gennemfører Kommune Qeqertalik og Qeqertalik Business Counsel (QBC) en oprydningsindsats ved Sarfarsuarmi i Arfersiorfik. Formålet med den udbudte opgave er at reducere miljøbelastningen fra efterladt marint affald og storskrald i kommunens kystområder og at sikre en forsvarlig og lovlig endelig bortskaffelse i overensstemmelse med gældende grønlandsk miljølovgivning og kommunens målsætninger.

Opgaven er støttet gennem Best Life-programmet, der er EU-finansieret og støtter projekter inden for miljø, natur, biodiversitet, klima og bæredygtig udvikling samt den nationale grønlandske fond, Miljøfonden 2026.

Opgaveområdet

Opgaven udføres i det udpegede område i fjordsystemerne ved Arfersiorfik og Nassuttooq.

Områdets geografiske afgrænsning fremgår af bilag 3 (kortbilag med koordinater og angivelse af kyststrækningens udstrækning).

En fuld gennemsejling af fjordsystemet udgør en samlet estimeret sejlrute på ca. 53,5 km. Den kyststrækning, der potentielt er berørt af affald, andrager ca. 95 km kystlinje inklusive bugter, vige og øer i det indre system.

Operationsområdet består af to delområder:

Hovedfjorden Saqqarleq (kort 2). Den lange indsejling fra den vestlige munding ind til det indre fjordsystem, ca. 50 km kystlinje på nord- og sydsiden. Området er præget af transitsejlads og midlertidige stop, og affaldet er koncentreret på naturlige nødhavne, flade strandbredder og steder med meget opskyl.

Det indre fjordsystem (kort 3). Fire specifikke lokaliteter, der historisk er de mest benyttede lejr- og fangstpladser, tilsammen ca. 45 km kystlinje i de indre vige og fjordbunde. Området er præget af høj koncentration af aktivitetsrelateret affald, udtjent udstyr og biologiske rester tæt på land.

Forventet omfang:

Den samlede estimerede affaldsmængde andrager ca. 130 m³ fordelt på ni fraktioner, jf. punkt 4.

Skønnet er behæftet med en usikkerhedsmargin på ±20 %, svarende til et spænd på ca. 104–156 m³, som tilbudsgiver skal tage højde for ved tilbudsafgivelsen.

| Delområde | Kystlinje | Estimeret mængde | Spænd ±20 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Hovedfjorden Saqqarleq (kort 2) | ca. 50 km | ca. 40 m³ | 32–48 m³ |
| Det indre fjordsystem, fire lokaliteter (kort 3) | ca. 45 km | ca. 90 m³ | 72–108 m³ |
| I alt | ca. 95 km | ca. 130 m³ | 104–156 m³ |

Hovedfjorden udgør ca. 30 % af den samlede mængde og det indre fjordsystem ca. 70 %.

Fordeling på lokaliteter i det indre fjordsystem

| Lokalitet | Estimeret mængde | Spænd ±20 % | Væsentligste fraktioner |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalitet 1 — Ussuit Qinnguat | ca. 25 m³ | 20–30 m³ | Lejrudstyr 6 m³, forbrugsemballage 8 m³, slagteaffald 5 m³, 1–2 ældre bådvrag 6 m³ |
| Lokalitet 2 — Itilliarsuup Tasingortaa | ca. 20 m³ | 16–24 m³ | Mekanisk affald 5 m³, fiskeriaffald 7 m³, forbrugsaffald 5 m³, miljøfarligt affald 3 m³ |
| Lokalitet 3 — Qasigiattaat | ca. 25 m³ | 20–30 m³ | Slagteaffald 5 m³, forbrugsaffald 7 m³, lejrskrald 3 m³, 2–3 udtjente joller og prammer 10 m³ |
| Lokalitet 4 — Eqalugaarsuit | ca. 20 m³ | 16–24 m³ | Fiskeriaffald 5 m³, jagt- og lejrudstyr 4 m³, forbrugsemballage 5 m³, marint plast 6 m³ |

For hovedfjorden fordeler den estimerede mængde på ca. 40 m³ sig med marint plast og storskrald 12 m³ som følge af eksponering for vestlige havstrømme, både og vrag 10 m³ svarende til skønsmæssigt 2–3 efterladte eller strandede skrog og joller, fiskeriaffald 8 m³ samt forbrugsaffald, mekanisk affald og øvrige fraktioner tilsammen 10 m³. Der forventes ikke slagteaffald langs hovedtrækket.

Skønnets karakter

Skønnet er vejledende og baseret på luftfotos, lokal viden samt tidligere besigtigelser af områdets kyststrækninger. Ordregiverne indestår ikke for, at skønnet er udtømmende eller retvisende, og skønnet er ikke bindende for parterne.

Afregning sker efter det faktisk indsamlede antal enheder, jf. punkt 5.2 og tilbudslisten, bilag [X]. De anslåede antal i tilbudslisten er evalueringstekniske og anvendes alene til at sammenligne tilbud.

Tilbudsgiver opfordres til selv at foretage besigtigelse forud for tilbudsafgivelsen. Eventuel besigtigelse sker for tilbudsgivers egen regning og risiko.

Ydelsens omfang

Leverandøren bærer det samlede ansvar for opgavens gennemførelse fra kortlægning til dokumenteret endelig bortskaffelse og skal forestå følgende:

- Identifikation og registrering af affald i det udpegede område, herunder placering, art og skønnet mængde.

- Opsamling af affald langs kysten og lastning på fartøj.

- Sortering og opdeling af det indsamlede affald i relevante fraktioner, jf. punkt 4.

- Transport, herunder sikker sejlads og borttransport af alt indsamlet affald ud af området.

- Aflevering af samt endelig og lovlig bortskaffelse af alt slutaffald til godkendt modtager.

- Dokumentation og afrapportering

- Registrering af indsamlede mængder samt udarbejdelse af slutrapport, jf. punkt 7.

Leverandøren skal stille alt nødvendigt mandskab, fartøj, løftegrej, emballage, containere og øvrigt materiel til rådighed.

Affaldsfraktioner

Opgaven omfatter som minimum følgende fraktioner:

| Nr. | Fraktion | Omfatter blandt andet | Estimeret volumen | Spænd ±20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Både og vrag | Skrog og joller, 6–8 enheder | 25 m³ | 20–30 m³ |
| 2 | Fiskeriaffald | Net, liner og fiskekasser i plast | 20 m³ | 16–24 m³ |
| 3 | Mekanisk affald | Påhængsmotorer (4–5 stk.), dunke, reservedele | 12 m³ | 9,6–14,4 m³ |
| 4 | Forbrugsaffald og emballage | Konserves, glas, dåser, gaspatroner | 25 m³ | 20–30 m³ |
| 5 | Hygiejneaffald | Vådservietter, bleer, sanitær plast | 5 m³ | 4–6 m³ |
| 6 | Jagt- og lejrudstyr | Defekte telte, beklædning, patronhylstre | 15 m³ | 12–18 m³ |
| 7 | Slagteaffald og biologiske rester | Knogler, skind og gevirer | 10 m³ | 8–12 m³ |
| 8 | Storskrald og marint plast | Opskyllet havplast og udefinerbart skrald | 15 m³ | 12–18 m³ |
| 9 | Miljøfarligt affald | Spildolie, udtjente batterier, kemikalier | 3 m³ | 2,4–3,6 m³ |
|  | I alt |  | 130 m³ | 104–156 m³ |

Fraktion 1. Både og vrag kan indeholde restbrændstof, olie og batterier, som skal udtages og håndteres særskilt som fraktion 9, inden skroget håndteres.

Fraktion 7. Slagteaffald og biologiske rester udgør en sanitær gene og skal emballeres lukket ved opsamling. Leverandøren skal sikre en behandlingsvej, der er godkendt til animalske biprodukter.

Fraktion 9. Miljøfarligt affald skal håndteres, emballeres, mærkes og registreres særskilt i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedslovgivning.

Leverandøren er fuldt ansvarlig for, at miljøfarligt affald håndteres i overensstemmelse med gældende miljø- og sikkerhedslovgivning, og for den endelige og lovlige bortskaffelse heraf.

Påtræffes affald, der ikke kan henføres til ovenstående fraktioner, eller som ikke kan håndteres forsvarligt inden for kontraktens rammer, skal leverandøren straks underrette ordregivernes repræsentant, jf. punkt 8.

Særlige forhold ved opgaven

Ordregiver modtager ikke slutaffaldet.

Kommune Qeqertalik modtager ikke slutaffaldet på sine lokale anlæg eller miljøstationer. Leverandøren bærer det fulde tekniske, økonomiske og juridiske ansvar for at finde en godkendt modtager, for bortskaffelsen og for endeligt at komme af med alt slutaffald i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.

Optælling og afregningsgrundlag

Betaling sker efter antal indsamlede enheder opgjort pr. ydelseslinje i tilbudslisten, bilag 3. Der afregnes ikke efter vægt.

En enhed er defineret i tilbudslistens kolonne ”Enhed” og skal være fyldt i rimeligt omfang. Sække og storsække skal være lukkede ved lastning. Delvist fyldte enheder afregnes forholdsmæssigt efter ordregivernes repræsentants vurdering.

Der afregnes ikke for vand, sne, is, sand, sten, jord eller anden ballast. Net, tovværk og lignende skal afdryppes, og både og vrag skal tømmes for løst materiale, inden enheden opgøres.

Optællingen foretages ved lastning og godkendes løbende af ordregivernes repræsentant. Leverandøren skal fotodokumentere hver enhed eller hvert samlet parti, jf. punkt 7. Ordregiverne kan sammenholde optællingen med modtagelsesbevis fra slutmodtager som kontrol.

Vejrforhold

- Opgaven udføres i et arktisk kystområde umiddelbart forud for efterårsstormsæsonen.

- Leverandøren skal indregne, at sejlads og landgang kan være umulig i perioder, og bærer risikoen herfor inden for udførelsesperioden, jf. dog kontraktens bestemmelser om force majeure.

Mindstekrav til opgaveløsningen

Tilbudsgiver skal med sit tilbud dokumentere opfyldelsen af nedenstående mindstekrav. Manglende opfyldelse af et mindstekrav medfører, at tilbuddet anses som ukonditionsmæssigt, hvorved tilbuddet vil blive afvist.

Leverandøren skal i højre kolonne afkrydse om det enkelte krav er opfyldt.

| Krav | Opfyldt (sæt kryds) |
| --- | --- |
| Tidsplan for opgavens gennemførelse inden for perioden fra kontraktens underskrivelse til udgangen af september 2026 er vedlagt, med angivelse af mobilisering, sejlads, kortlægning, indsamling, lastning, borttransport og demobilisering. |  |
| Tilbudsgiver råder over certificeret fartøj egnet til kystnær transport af storskrald samt godkendt løftegrej med kapacitet til håndtering af både og vrag. Fartøjets navn, type, kapacitet og certificering er oplyst. |  |
| Modtager af slutaffaldet er angivet for hver fraktion med navn og beliggenhed, og dokumentation for aftale samt modtagerens godkendelse er vedlagt. Gælder særskilt for miljøfarligt affald. |  |
| Procedurer for identifikation, udtagning, emballering, mærkning, registrering og transport af farligt affald, olieprodukter og batterier er beskrevet, herunder ved tømning af både og vrag. |  |
| Beredskab ved forsinkelse som følge af vejrlig, materielnedbrud eller sygdom er beskrevet, herunder sikring af allerede indsamlet affald. |  |
| Det er oplyst, om affaldet helt eller delvist udføres af Grønland. I bekræftende fald er status på anmeldelse og forudgående samtykke redegjort for. |  |

Dokumentation og slutrapport

Slutafregning udløses først, når den endelige bortskaffelse er dokumenteret og godkendt af begge ordregivere.

Slutrapporten afleveres digitalt til QBC og Kommune Qeqertalik senest 14 dage efter afsluttet bortskaffelse og skal indeholde:

- Detaljeret beskrivelse af de udførte indsamlingsaktiviteter.

- Oversigt over affaldsfraktioner opgjort i estimeret volumen (m³) og/eller styktal.

- Officiel kvittering, vejeseddel eller modtagelsesbevis fra den eksterne slutmodtager, som dokumenterer, at alt affald, herunder miljøfarligt affald, er endeligt og lovligt bortskaffet.

- Fotodokumentation fra før, under og efter indsatsen.

Slutrapporten affattes på enten grønlandsk eller dansk.

Ordregivernes repræsentant og samarbejde

Ordregiverne udpeger en repræsentant, der forestår godkendelse af materiale ved aflevering og fungerer som leverandørens kontaktpunkt under udførelsen.

Leverandøren skal underrette ordregivernes repræsentant straks ved forhold, der kan påvirke gennemførelsen inden for udførelsesperioden.